Blühfläche in 7 Schritten

Manfred Kraft

2024-04-03

**Jugendleiter**: Ablaufplan des Projekts”Blühwiese anlegen mit den Kindern”

Der Ablauf des Projekts **Blühwiese “Start des”Projekts”**” in 7 Schritten.

Zusammenfassung der einzelnen Veranstaltungen des Jugendleiters.

Schritt 1:

Gründung der Jug.-Projektgruppe

Schritt 2: “Seminar” für die Projektgruppe

1. “Einführung in das Thema”

Schritt 3:“Bastelstunde”

1. Herstellen von Holzbretter für die Schuhe

Schritt 4: Vorbereitung

* Fläche auswählen
* Entscheidung Saum oder Wiese
* Saatgut besorgen
* Sand besorgen
* Eimer besorgen

Schritt 4: Boden vorbereiten

* Fläche vorbereiten
* Mit Brettern festtreten
* 14 Tage bzw. 3 Wochen warten

Schritt 5: Einsaat \* Fläche jäten \* Saatgut mit Sand mischen \* Einsaen \* Festtreten

Schritt 6: Pflege

* Plan für Pflege 1. Jahr erstellen
* Giessen
* Schröpfschnitt
* “Heu-Mahd”

Schritt 7: jährliche Pflege

* Plan für Pflege erstellen
* “Heu-Mahd”